05.04.2022 г. №34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ГАХАНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГО ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 2022-2024 ГОДЫ»

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Гаханское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы».

2.Опубликовать постановление в газете «Вестник МО «Гаханское»» и на официальном сайте администрации.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального

образования «Гаханское»                                                               В.А. Бардаханов

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

от «05» апреля 2022 года №34

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

| Полное наименование | Муниципальная программа: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО ««Гаханское»» |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Программно-целевые инструменты | Программно-целевые инструменты в муниципальной программе не применяются |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения МО ««Гаханское»» -снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения. Капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения. Восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составляет: 230 757 239 рублей 89 коп. - областной бюджет – 222 679 914 руб. 90 коп. - бюджет МО «Гаханское» - 8 077 324 руб. 99 коп. в том числе по годам: в 2022 году – 85 132 128 рублей 40 коп.: - областной бюджет - 80 751 305 руб. 65 коп. - бюджет МО «Гаханское» - 4 380 822 руб. 75 коп. в 2023 году - 145 225 111 рублей 49 коп.: - областной бюджет – 141 928 609 руб. 25 коп - бюджет МО «Гаханское» - 3 296 502 руб. 24 коп. .в 2024 году - 400 000 руб. - областной бюджет - 0,00 рублей - бюджет МО «Гаханское» - 400 000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024

годы»

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития поселения, является содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая протяженность дорог по территории МО «Гаханское» составляет 30,1 км., в том числе с твердым покрытием (асфальтовое  и гравийное) -  20,1 и грунтовым 5,0 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог поселения необходимо проведение мероприятий по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

В связи с тем, что МО «Гаханское» из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решать проблему ремонта и содержания дорог, финансирование мероприятий Программы может также осуществляться за счет средств федерального, областного, местного и внебюджетных источников.

2. Цели и приоритетные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

Основной целью Программы является повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог местного значения МО «Гаханское», снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения.

Необходимо производить капитальный ремонт и ремонт существующей дорожной сети.

2.1. Основные направления муниципальной политики в сфере «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

-капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них;

-ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-профилирование грунтовых дорог по населенным пунктам МО «Гаханское»;

-проведение текущего ремонта улично-дорожной сети;

-разработка проектно-сметной документации;

2.2. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

Цель Программы:

- увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние дорог местного значения поселения, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию

- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения.

-обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности и улучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог.

Поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями, может осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки.

2.3. Показатели (индикаторы) реализации муниципальной «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

- Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям;

3. Обобщенная характеристика мер правового регулирования муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

Для реализации мероприятий программы принятие специальных правовых актов не требуется, в случае предоставления субсидий, необходимо принятие Порядка использования субсидий.

4.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы» составляет 230 757 239 рублей  89 коп.

в том числе по годам:

в 2022 году – 85 132 128 рублей 40 коп.:

из средств МО «Гаханское» – 4 380 822 руб.75 коп.;

из средств областного бюджета – 80 751 605 руб. 65 коп

в 2023 году – 145 225 111 рублей 49 коп.:

из средств МО ««Гаханское»» – 3 296 502 руб.24 коп.

из средств областного бюджета – 141 928 609 руб. 25 коп

в 2024 году -  400 000 руб.

из средств МО ««Гаханское»» – 400 000 руб.

из средств областного бюджета – 0,00 руб.

5. План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы» на 2020 год изложен в Приложении № 2.

6. Риски реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск с сокращением объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением МО «Гаханское»

от «05» апреля 2022 года №34

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

показателей (индикаторов) по реализации муниципальной программы

«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения на 2022-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 5 | 5 | 5 |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением МО «Гаханское»

от «05» апреля 2022  года №34

План реализации муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022-2024 годы»

| Вид работ | Финансирование работ, руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | В том числе |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |
| Ямочный ремонт дорог с гравийным покрытием с грейдированием | 450 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |
| Выравнивание и отсыпка гравийных дорог ПГС, уборка снега | 450 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |  | 150 000 |
| Выполнение работ спецтехникой (выравнивание гравийных и грунтовых дорог, создание и поддержание работоспособности дренажных канав и т.д.) | 150 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |
| Выпиловка деревьев с аварийно-опасных участков дорог | 150 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 50 000 |
| Подготовка проектно-сметной документации, в том числе проведение экспертизы достоверности определения сметной стоимости | 616 310 |  | 616 310 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова (протяженностью 500 м) в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 13 756 184,00 | 13 205 936,64 | 550 247,36 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная (протяженностью 376 м) в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 7 895 648,80 | 7 579 822,85 | 315 825,95 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина (протяженностью 1504 м) в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 43 830 727,20 | 42 077 498,10 | 1 753 229,10 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (протяженностью 311 м) в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 12 035 098,40 | 11 556 694,46 | 481 403,94 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского (протяженностью 510 м) в поселке Бозой Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 6 595 160,00 | 6 331 353,60 | 263 806,40 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская протяженностью 1117 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 18 200 726,65 |  |  | 17 836 712,12 | 364 014,53 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный (протяженностью 605 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 19 515 040,58 |  |  | 19 124 739,76 | 390 300,82 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина (протяженностью 361 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 9 840 973,32 |  |  | 9 644 153,85 | 196 819,47 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (протяженностью 1183 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 36 070 000,15 |  |  | 35 348 600,15 | 721 400 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Нижний Бажехан (протяженностью 901 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 16 136 970,25 |  |  | 15 814 230,85 | 322 739,40 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Горького (протяженностью 901 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 11 391 953,30 |  |  | 11 164 114,23 | 227 839,07 |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Балтахинова (протяженностью 901 м) в с. Гаханы Эхирит-Булагатского района Иркутской области | 33 669 447,24 |  |  | 32 996 058,29 | 673 388,95 |  |  |
| ИТОГО: | 230 757 239,89 | 80 751 305,65 | 4 380 822,75 | 141 928 609,25 | 3 296 502,24 | 0,0 | 400 000,0 |